Zápis č. 15/2019/R

z jednání obecní rady dne 19. srpna 2019

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

- Informace o probíhajících a připravovaných pracích

- stavba příjezdové cesty k RD č. 94

- škola – demolice staré kůlny

- oprava šatny mateřské školy

- oprava hřbitovní zdi

- oprava nájezdu na most

- oprava místních komunikací

- autobusové zastávky u hotelu

- rozšíření parkoviště u cyklostezky

- oprava budovy hasičky v České Mezi

2.   Cetin, Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

3.   Rozpočtové opatření č. 9/2019

4.   Příprava jednání zastupitelstva obce

5.   Diskuse

Přítomní: dle prezenční listiny

***

Bod. č. 1

Informace o probíhajících a připravovaných pracích

- stavba příjezdové cesty k RD č. 94

Stavba příjezdové cesty k domu č. 94 je dokončená.

- škola – demolice staré kůlny

Do konce tohoto týdne bude rozebrána střecha kůlny a v příštím týdnu bude 	         provedena kompletní demolice včetně odvozu veškerého materiálu.

- oprava šatny mateřské školy

Původní betonová podlaha byla včetně dlažby odstraněna, provedena nová izolace proti vlhkosti, vyzděna polopříčka, přesunut radiátor ústředního topení a vybíleno. Zítra a ve středu bude položena dlažba a ve čtvrtek bude namontován nový nábytek, který je již vyrobený a připravený v hale školy.

-  oprava hřbitovní zdi

Oprava hřbitovní zde je dokončena.

Návrh usnesení č. 1:

Obecní rada bere na vědomí informaci o průběhu následujících prací: stavba příjezdové cesty k RD č. 94; demolice kůlny ve škole; oprava šatny mateřské školy; oprava hřbitovní zdi.

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

- oprava nájezdu na most

Obecní radě byl předložen návrh smlouvy na opravu nájezdu na most na Obci.

Návrh usnesení č. 2:

Obecní rada schvaluje Smlouvo o dílo č. LHo 1208/2019 “Sázava - oprava opěrné zdi

mostního pilíře“

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

- oprava místních komunikací

V minulém týdnu proběhlo otvírání obálek podaných do soutěže na opravu místních komunikací. Ze třech předložených nabídek obsahovala nejnižší cenu nabídka od firmy COLAS CZ. Výsledek soutěže bude předložen na příští jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení č. 3:

Obecní rada schvaluje bere na vědomí informaci o výsledku otevírání obálek podaných do

soutěže na opravu místních komunikací.

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

- autobusové zastávky u hotelu

Projektant dnes předal projektovou dokumentaci včetně vyjádření všech příslušných   úřadů a do konce týdne bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

- rozšíření parkoviště u cyklostezky

Projektant dnes předal projektovou dokumentaci včetně vyjádření všech příslušných   úřadů a do konce týdne bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Návrh usnesení č. 4:

Obecní rada bere na vědomí informaci přípravě stavby autobusových zastávek u

hotelu a rozšíření parkoviště u cyklostezky.

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

- oprava budovy hasičky v České Mezi

Návrh smlouvy na opravu fasády budovy hasičky v České Mezi byl radě předložen na minulém jednání. Rada požádala o úpravu návrhu smlouvy a tyto podmínky byly předloženy dodavateli. Ten je akceptoval a nyní předložil smlouvu upravenou o požadavky rady.

Návrh usnesení č. 5:

Obecní rada schvaluje smlouvu s dodavatelem: Michal Krejčí, Haškova 2159/22, Žďár nad

Sázavou na zateplení budovy hasičky v České Mezi.

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

***

Bod č. 2

Cetin, Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Na stavebním úřadě je již podána žádost o vydání stavebního povolení na autobusové zastávky u Kohoutových. V rámci probíhajícího stavebního řízení bylo zjištěno, že je v místě plánované zastávky uložen telefonní kabel, který požaduje Česká telekomunikační infratsruktura a.s. (dále  ČTI) přeložit. ČTI si přeložky telefonních kabelů realizuje sama, proto předložila Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/545. Náklady na přeložku kabelu jsou vyčísleny na částku 75 998 Kč. Kopie smlouvy musí být předložena na stavební úřad, jinak nebude vydáno stavební povolení.

Návrh usnesení č. 6:

Obecní rada schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/545.

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

***

Bod č. 3

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Obecní radě bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2019.

Návrh usnesení č. 7:

Obecní rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019

Výsledek hlasování: 		Pro: 4		 Proti: 0	 	Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

***

Bod č. 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

Návrh programu jednání zastupitelstva obce dne 26. července 2019:

- Informace o probíhajících a připravovaných pracích

- Výběrové řízení na akci: oprava místních komunikací

- Žádost firmy SaZ s.r.o. o odkoupení obecních pozemků

- Žádost sboru dobrovolných hasičů o finanční prostředky na pořízení požární stříkačky

- Žádost SK Sázava o příspěvek na pořádání sportovního kempu pro děti

- Diskuse, závěr

Starosta		...................................................................

Místostarosta		...................................................................