Pozvánka

na jednání zastupitelstva obce v úterý 29. října 2019 od 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Program:

- Informace o probíhajících a připravovaných pracích

- Přístavba kulturního domu

- Pozemek parc. č. 66/4 – příjezd k obecní prodejně

- Nákup mechanizace pro potřeby obce

-     Žádosti o odkoupení obecních pozemků

-     Žádost o uložení věcného břemene

-     Rozpočtové opatření

- Příprava rozpočtu na rok 2020

- Diskuse, závěr

František Ledvinka, starosta obce

Informace o probíhajících stavbách

Oprava silnice I/19

Tento týden by měly být položeny vrchní vrstvy asfaltu. Se stavbyvedoucím budu hovořit buďto v pondělí odpoledne nebo v úterý dopoledne a podrobnější informace proto podám na jednání zastupitelstva.

Se silnicí I/19 souvisí i oprava cyklostezky za mostem. Naši zaměstnanci vyrobili zábradlí, které dali pozinkovat. Koncem minulého týdne ho již osadili do gabionových košů a začali dorovnávat kamenný taras. Firmě MADOS zbývá osadit několik obrub a cyklostezku zaasfaltovat.

Stavba základové desky pro novou dřevostavbu u školy

Firma Home stavby  již zabetonovala základové pasy a ve stavbě dále pokračuje. Hotovo by mělo být přibližně do konce ...

Hasička v České Mezi

Oprava fasády budovy hasička v České Mezi je hotová, radou schválená a zaplacená. Zbývá ještě odvést dešťovou vodu z okapových svodů a vybudovat okapový chodník.

Nyní Ještě se opravuje autobusová čekárna očištění a nátěr fasády stejnou barvou jako je na hasičce a nátěr dřevěného podbití.

Přístavba kulturního domu

K návrhu přístavby kulturního domu byla již dvakrát svolána schůzka. V příloze je tedy již připomínkovaný návrh z druhé schůzky. Je třeba rozhodnout o objednání projektové dokumentace.

Pozemek parc. č. 66/4 – příjezd k obecní prodejně

Navrhuji částku100 Kč měsíčně poplatek za přejezd pozemku parc. č. 66/4, který je ve vlastnictví Josífkových. Právník předloží smlouvu opět Josífkovým.

Dále navrhuji schválit vypracování studie přestavby půdních prostor prodejny na obecní byty, a to včetně řešení kanalizace (společně s nádvořím u bytového domu č. 129 a příjezdu.

Nákup mechanizace pro potřeby obce

V obci proběhla prezentace nosiče nářadí Husguarna ... Obecní zaměstnanci si vyzkoušeli sekání prudkých svahů (např. za kulturním domem)  a zametání silnice a chodníků kartáčem, kterým lze odstraňovat i sníh do cca 5 cm, mulčování staré trávy. Dají se dokoupit i dlší nástavby, např. Sněhová fréza.

Po diskusi s našimi zaměstnanci navrhuji zakoupit nosič nářadí Husquarna ... a k němu další zařízení: sečení trávy na svahy, zameták. Celková částka cca ... Kč. Stávající sekačka bude dále využívána na rovné plochy. Jedná se o doplnění stávajícího nářadí (křovinořezy, motorová sekačka) pro ulehčení práce zaměstnancům, kteří se tak budou moci věnovat jiné činnosti – viz plán práce.

Pozemky

SaZ s.r.o. Hodonín

Jako náhradu za pozemky zabrané při stavbě areálu u hotelu firma SaZ s.r.o. nabídla pozemek parc. č. 283/58 – viz příloha, včetně stavebních pozemků parc. č. 328, 339 a 337. Stavební pozemek parc. č. 330 je v majetku SDS Bohemia s.r.o. Rada tento návrh odmítla.

Ján Džurban

Na jednom z předchozích jednání zastupitelstva byla dohodnuta konečná hranice pozemků pro odkup panem Džurbanem. Geometr pak připravil návrh GP, který následně odsouhlasila rada. Nyní je zastupitelstvu k projednání předložen hotový GP.

S těmito pozemky souvisí i vypořádání pozemků u Hříbku. Ti mají některé obecní pozemky zaplocené a jiný svůj pozemek – viz. přiložený nákres, ve kterém je uložený obecní vodovod, je nyní mimo oplocení. Rada proto preferuje celkové vypořádání těchto pozemků, tedy zaměření stávajícího oplocení a provedení směny tak, aby co je zaploceno v zahradě bylo pana Hříbka a co je nyní mimo oplocení, bylo napříště obecní.

Příprava rozpočtu na rok 2020

Termíny: 	- do 4. listopadu 2019 předat na obecní úřad případné žádosti a požadavky

- v týdnu od 4. listopadu do 11. listopadu připravíme s paní účetní návrh 			rozpočtu

- 11. listopadu se sejde rada a projedná návrh rozpočtu

- 25. listopadu se k projednání rozpočtu sejde zastupitelstvo obce